**2018年6月6日高管局智慧高速会议纪录**

一、工作安排

1. 增加灰名单管理功能，要求7月1日上线，APP上增加黑名单曝光平台（调度中心负责）。
2. “绿通宝”改名为“绿色通道智慧管理系统”，要求于7月20日完成武威北的试点工作。
3. 自助充值机要求6月20日完成试点工作。
4. 由ETC管理中心和紫光公司向银行调研、推广掌上营业厅系统，要求于7月1日完成试点工作。
5. 6月底，高管局将完成网上充值结算银行的招标工作，届时，紫光公司与结算银行对接充值资金划账、结算业务，要求于7月20日上线网上充值。
6. 尽快解决计重冗余数据的问题。
7. 水毁楼顶修复工作要求于7月15日前完成。

二、张军任局长讲话

1、对紫光公司目前的工作总体比较满意，能够按照初定的目标完成工作，但仍有个别工作不到位。

2、对以后的工作提出以下要求：

（1）、报进度：无客观因素外，必须按时完成工作任务。

（2）、保质量：必须保质保量的完成工作任务。

（3）、保服务：做好后续服务工作。

（4）、保宣传：做好系统上线的宣传工作。

3、实施过程中有困难不能按时完成，及时汇报，提前说明。